# 平梁镇义河村2019年度扶贫资金项目（义河村一组环形路）计划安排表

| 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平梁镇2019年义河村1组道路硬化1.62公里 | 平梁镇义河村 | 义河村1组道路硬化1.62公里 |  | 财政统筹整合资金 95万元、镇村自筹55.11万元 | 2019年9月至2019年11月 | 平梁镇人民政府 | 吴路平 | 修建产业路1.62公里。改善贫困户105人生产生活通行条件 | 预计改善贫困户105人生产生活通行条件 |