附件

汉阴县2022年春节后重点项目及企业复工复产责任清单

一、一季度开工重点项目

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 年度投资（2022） | 资金、土地 要素 | 市、县级重点项目 | 项目责任部门 | 部门 责任人 | 县包抓领导 | 复工复产时间 | 复工复产工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉阴县花遇湾牡丹产业观光园二期建设项目 | 汉阴县发展投资集团有限公司 | 汉阴县城关镇 | 建设沿路花墙、入口牡丹标识、花廊步道、小火车观光、岩洞民宿、树屋、阁楼民宿、特色餐饮、休闲农庄、接待展示中心1000平方米、生态停车场1500平方米、杜丹科普研学基地。 | 7400 | 5800 | 企业投资、政府配套资金（陕南循环发展专项资金600万元，乡村振兴资金500万）已到位，土地流转已到位。 | 是 | 城关镇 | 张世洲 | 刘 勇 | 2月26日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 2 | 迪士尼毛绒玩具生产加工总部项目 | 东莞市伟高玩具制衣有限公司 | 汉阴县蒲溪镇 | 改建标准化厂房3000平方米，新建标准化厂房10000平方米，购置生产设备200台（套），毛绒玩具成品生产线6条，发展社区工厂3-5家。 | 16000 | 8000 | 企业投资、政府标准化厂房配套已到位。 | 是 | 人社局 蒲溪镇 | 沈汉文 叶建明 | 吴 奎 | 2月9日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 3 | 汉阴县盘龙桃花谷农旅融合示范区建设项目 | 蒲溪镇盘龙村村委会 | 汉阴县蒲溪镇 | 实施田禾沟河道治理5公里，改造蒲田路柏油路7公里，实施水保示范园区建设，建成桃文化馆，建设民宿改造10处，采摘步道5公里以上，停车场5处3000㎡以上，观景平台5处。 | 15000 | 8000 | 部分资金、用地已到位 | 是 | 蒲溪镇 | 叶建明 | 刘济兵 | 2月8日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 4 | 汉阴县猕猴桃全产业链建设项目 | 各经营主体 | 全县10个镇 | 新建标准化猕猴桃产业园2000亩、气调库5000立方米，猕猴桃分拣及包装车间2000平方米，配套年处理鲜果5000吨分拣、包装生产线一条。 | 8000 | 3500 | 部分资金（产业集群项目资金600万、国际农发基金项目资金2000万及各经营主体自筹资金900万）已到位，气调库用地选址未到位。 | 是 | 经贸局农业园区 | 方和平 王亮 | 刘济兵 | 2月8日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 5 | 汉阴县10万千瓦农光互补光伏发电项目 | 陕西华电福新汉阴新能源有限公司 | 汉阴县相关镇村 | 规划用地2000亩，建设10万千瓦标准光伏发电及变电机组，同步完成电力外送线路建设。 | 45000 | 45000 | 企业投资、项目用地部分流转已到位。 | 是 | 农业农村局 | 蒋孝军 | 郭梅军刘济兵 | 2月25日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。。 |
| 6 | 花扒路建设项目 | 住建局 | 城关镇花扒村 | 道路全长约1034米，宽28米，配套建设麒麟沟小桥一座、月河中桥一座。 | 3500 | 3500 | 城投公司 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月10日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 7 | 城市净朗天空建设项目 | 汉阴县住建局 | 汉阴县城区 | 计划新建通信管沟6公里，通信线路入地15公里，通信线路整治12公里。包括对长乐路、双八路、永安路、泰和路、河滨路等城南主要街路进行弱电通信管沟贯通、横穿等基础施工，对城南支路背街、老城区、老旧小区改造项目进行弱电线路整治，实现城南主要街路及北城街弱电线路入地。 | 1600 | 1600 | 资金已到位。 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 8 | 汉阴县农村集镇污水处理扩容提效全覆盖项目 | 汉阴县住建局 | 全县10个镇 | 全县10个镇污水处理设施实现全覆盖，对漩涡、汉阳、涧池、蒲溪镇污水处理设施进行扩容；沿汉江、月河新建污水收集管网约28.6公里，治理汉江、月河沿线排污口115处。 | 6000 | 6000 | 资金、用地已到位。 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月10日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 9 | 汉阴县职教中心学生宿舍楼建设项目 | 汉阴县教育体育和科技局 | 汉阴县职教中心 | 新建学生宿舍楼一栋，建设面积4332平方米，可容纳学生800余名，切实改善职教中心学生住宿条件。 | 1000 | 1000 | 到位资金500万元，用地已到位。 | 是 | 教体科技局 | 张玲玲 | 祖白云 | 2月28日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 10 | 漩涡镇凤堰古梯田景区道路建设项目 | 汉阴县交通局 | 汉阴县漩涡镇 | 道路全长9.9千米，采用三级公路标准，路基宽度7.5米，路面宽度6.9米。 | 6263 | 4000 | 资金、用地已到位。 | 是 | 交通局 | 唐继虎 | 刘济兵 | 2月28日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 11 | 太平片区配套基础设施改造提升项目 | 汉阴县住建局 | 城关镇太平村 | 建设长乐路、永康路、吉祥路三条市政道路，道路总长1827.9米，道路总面积38917平方米。建设内容包含：车行道、人行道、雨污管网、给水、通信等。 | 3300 | 3300 | 到位资金1100万、用地已到位。 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 12 | 双星片区一期棚户区改造项目 | 汉阴县城关镇政府 | 城关镇双星村 | 改造双星村五组棚户区191户，完成安置房建设397套，总建筑面积420000平方米。 | 19419 | 15000 | 资金、用地已到位。 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 13 | 县城便民服务五化提升项目 | 汉阴县住建局 | 城区 | 以便民、适老、适幼、安全、舒适为五化目标，完成长乐路、东桥公园、北城小区公园等10处绿化提升，面积约3万平方米，新建公厕6处，并对22处公厕的管理进行提升，同步完善路灯、垃圾收集等市政设施。 | 800 | 800 | 资金、用地已到位。 | 民生实事项目 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导项目建设单位及时制定复工复产方案，督促项目迅速复工复产。 |
| 14 | 金惠荞菊花加工生态旅游项目 | 陕西省汉阴县金惠荞富硒绿色产品开发有限责任公司 | 汉阴 县城关镇五一村 | 征地10亩新建厂房及保鲜等用房，新建金丝皇菊种植基地100亩，引进代用茶加工生产线一条。 | 1000 | 1000 | 企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。 | 否 | 城关镇 | 张世洲 | 王侠军 | 2月8日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 15 | 汉阴县装配式建筑配套项目 | 陕西省汉阴县永武钢构有限责任公司 | 涧池镇军坝村六组 | 新建厂房4890平方米，仓库384平方米，配套设施及绿化2726平方米；购置设备共10台；建成CZ全自动化生产线一条，航架楼承板生产线一条。 | 2400 | 2400 | 企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。 | 否 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 | 2月7日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 16 | 汉阴县天然茵陈茶生产加工种植项目 | 汉阴县鲁兴天然茵陈绿茶饮品有限公司 | 汉阴县城关镇三元村 | 计划建设天然茵陈示范基地1000亩。新建天然茵陈绿茶生产加工厂房1000平方米，仓储管理及生活用房1000平方米，绿化670平方米，引进购置设备10台套，配套建设园区道路、供水、污水处理等设施。 | 2000 | 2000 | 企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。 | 否 | 城关镇 | 张世洲 | 王侠军 | 2月20日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 17 | 年产3000吨富硒干（腌）制蔬菜加工项目 | 安康硒鑫旺农业科技有限公司 | 汉阴县蒲溪镇工业园区内 | 建设标准化生产车间2000平方米，购置干（腌）蔬菜（清洗、烘干、腌制、搅拌、包装、杀菌、检验）等设备20台（套），建成年产3000吨富硒干（腌）制蔬菜加工生产线一条，配套建设污水处理等相关基础设施。同步建设200亩的蔬菜种植示范基地及初加工。 | 1300 | 1300 | 企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。 | 否 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 | 2月8日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 18 | 年产6000吨水性纳米真石漆系列生产线项目 | 安康午末环保建筑工程有限公司 | 汉阴县涧池镇工业园区 | 项目占地9亩，建设和装修厂房3800平方米，综合用房800平方米，购置新型真石漆、保温等设备30台（套），建设年产6000吨水性纳米真石漆系列生产线1条、年产2000吨节能保温材料生产线1条，年产5万立方A级防火板生产线1条，配套完成供配电、排水、消防、环保等基础设施建设。 | 2600 | 2600 | 企业投资、政府扶持资金（陕南发展专项资金）已到位、用地已到位。 | 否 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 | 2月10日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 19 | 年产10万吨石英砂项目 | 安康华海之峰矿业有限公司 | 城关镇中堰村 | 项目占地50亩，建设年产20万吨高纯石英砂板材、年产1.5万吨高纯硅微粉、年产0.6万吨高纯石英砂生产线各一条，分三期建成。今年一期建设年产10万吨高纯石英砂板材生产线一条。 | 5200 | 5200 | 资金、用地已到位。 | 否 | 公安局 | 孙国平 | 田波 | 2月9日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 20 | 菌粮菜共生套种示范基地建设项目 | 陕西汉众山菌农林科技有限公司 | 双河口镇龙垭村 | 建设面积200亩，其中：1.新建智能温室2亩（含展厅）8亩停车场广场建设附属设施等；2.新建黄金耳种植大棚190亩；3.新建普通产业路一条，宽3.5米、长2000米；4.建设园区喷灌系统。 | 2000 | 2000 | 资金、用地已到位。 | 否 | 农业农村局 | 蒋孝军 | 杨伟 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |

二、续建提速重点项目

| 序号 | 项目名称 |  | 投资主体 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 总投资 | 年度投资（2022） | 建设年限 | 市、县级重点项目 | 项目责任部门 | 部门责任人 | 县包抓领导 | 复工复产时间 | 复工复产工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕澳中医药产业园项目 |  | 陕西安康大千易中医药产业发展有限公司 | 城关镇月河村 | 项目总占地面积5000亩，规划交易流通、中医药制造、科技孵化、安宁缓和医疗四个板块，共分三个阶段建设完成。1、交易流通板块：重点建设国际中医药检测认证中心、跨境国际中医药产品交易所；2、科研孵化板块：重点建设中药材种苗繁育推广基地、汉方药源基地、数字化中医药溯源体系；3、中医药制造保税板块：重点建设中医药加工产业园、国际中医药保税物流中心、国际中医药总部港；4、安宁和缓医疗板块：重点建设中医温泉养生基地、同位素质子重离子医院、中医跨境诊疗及中医药康养度假中心等。 | 500000 | 40000 | 2019-2025 | 是 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 刘勇 | 2月7日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 2 | 县三沈文化产业园区建设项目 |  | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 汉阴县城关镇 | 项目以汉文化和移民文化为核心底蕴，以三沈文化为符号和品牌，重点打造文化旅游、书画艺术、研学教育、文化创意、养生养老、美食餐饮，商业开发七大板块联动发展的文化产业体系，形成“集中展示、县域辐射”的园区发展新模式。①三沈文化产业园核心聚集区项目：书画产业转化平台建设项目，占地31666平方米，建筑面积16970平方米。②三沈家文化体验中心项目：建设三沈家文化博览馆24500平方米，家文化广场22000平方米，融媒体中心3000平方米，游客服务中心8000平方米，会展中心20000平方米。③古玩博览交流交易区项目：古玩博览馆1500平方米，博古文化交易中心5000平方米，沈兼士博古历史研究中心2800平方米。④文化产业孵化区项目：新兴文化产业孵化区9300平方米。⑤汉阴地域特色富硒美食体验中心项目：富硒美食文化展示区6000平方米，富硒美食文化产品研发区15000平方米，美食文化体验区和产品销售区6000平方米，地域特色美食文化培训基地7000平方米。⑥文化康养基地项目：中医医养中心19000平方米（中医院），道家文化养生中心62000平方米，养生养老中心338100平方米，同时配套道路、公园、景观等基础设施。 | 300000 | 50000 | 2018-2025 | 是 | 三沈办 住建局 卫健局 | 吴学康 | 周星 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 3 | 汉阴县百万头生猪生态循环养殖全产业链项目 |  | 汉阴东方希望畜牧有限公司 | 平梁镇、城关镇、双乳镇等10个镇 | 建成存栏5000头的祖代种猪繁育场、40000头的父母代种猪养殖场和年出栏100万头生猪育肥场，配套年产40万吨的饲料加工和年屠宰100万头的屠宰加工厂。 | 200000 | 50000 | 2021-2025 | 是 | 农业农村局 | 蒋孝军 | 王侠军 | 2.月8日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 4 | 汉阴县城市商业综合体建设项目 | 汉阴县自强•红星美凯龙商业综合体项目 | 安康市精进实业有限公司 | 城关镇中堰村 | 新建商业住宅263410平方米，其中地上面积208525平方米，地下面积54885平方米，总住宅面积167250平方米，商业部分41275平方米，配套建设地下停车场及地上家居广场。 | 130000 | 30000 | 2020-2023 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
|  |  | 汉阴县公园里商业综合体建设项目 | 安康百瑞丝绸置业有限责任公司 | 城关镇太平村 | 新建集商住功能为一体的商业综合体1处，总占地面积83亩，总建筑面积228000平方米。 | 68400 | 28000 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双星金河湾商业综合体建设项目 | 双星房地产开发有限公司 | 城关镇双星村 | 新建集商住功能为一体的商业综合体1处，规划高层建筑5栋，总占地面积25.44亩，总建筑面积86000平方米。 | 18000 | 8000 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汉阴县西城樾府商业综合体建设项目 | 陕西省水务集团 | 城关镇杨家坝村 | 新建集商住功能为一体的商业综合体1处，规划高层建筑10栋，总占地面积104亩，总建筑面积18万平方米。 | 75000 | 33000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 汉阴县花扒新城产业园建设项目 | 迎宾大道建设项目 | 汉阴县交通建设投资有限责任公司 | 汉阴县 | 迎宾大道西起下月河中桥，东至高速公路出入口下延李家沟口，道路全长1320米，宽50米，主要包括路基、路面、桥梁、雨污水管道、强弱电管涵、天然气管网、景观绿化等内容。 | 13400 | 8000 | 2021-2023 | 是 | 交通局 | 唐继虎 | 刘济兵 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
|  |  | 汉阴县花扒新城公园壹号商业综合体项目 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 汉阴县城关镇花扒村1组、3组 | 规划总建筑面积约120124平方米.其中，地上建筑面积101124平方米，地下建筑面积19000平方米，由1#—6#住宅楼、7#—11#商业楼和地下车库组成。含室外道路、管网、园林景观等附属及配套设施建设。 | 46200 | 15000 | 2021-2024 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 |  | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
|  |  | 汉阴县花扒片区花月新苑商业综合体项目 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 汉阴县城关镇花扒村1组、3组 | 规划总建筑面积约144939.98平方米，地下建筑面积19100平方米，由1#—8#商住楼和地下车库组成。含室外道路、管网、园林景观等附属及配套设施建设。 | 28400 | 18400 | 2021-2023 | 是 |  |  |  |  | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 6 | 汉阴县经济技术开发区 配套项目 |  | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 涧池镇军坝村 | 建设循环化智能园区大数据服务平台，搭建5G工业互联网平台，完成循环化智能园区数据中心、5G基站建设，完成集中区千兆光缆通讯入户，对10户龙头企业进行智能化技术改造，完成企业智能车间、数字化生产线改造。建设智能标准化厂房180000平方米，完成园区道路及配套雨污水电讯管网10公里，建设污水处理厂2座。 | 120000 | 12000 | 2020-2025 | 是 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 | 2月7日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 7 | 汉阴县电子产业园建设项目 | 智能终端产品及电子医疗产品配套生产项目 | 安康华昱鑫科技有限公司 | 涧池镇军坝村 | 装修标准化SMT以及高端智能制造生产车间13045平米；购置全自动贴片、注塑、光学电子、新材料、检测、成品及零部件生产线以及相关辅助生产设备100台（套）；建成智能终端成品生产线6条。 | 7000 | 4000 | 2021-2022 | 是 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
|  |  | 智能穿戴产品配套生产项目 | 汉阴县亿华米科技有限公司 | 涧池镇军坝村 | 租用标准化生产车间约1.4万平方米，建成模具注塑成型车间、成品制造车间和包装车间，建成4条成品生产线和2条包装生产线。 | 7500 | 3600 | 2021-2022 | 是 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 |  |  |
| 8 | 汉阴县凤堰古梯田景区民宿开发建设项目 |  | 汉阴县旅游开发建设有限责任公司 | 汉阴县漩涡镇 | 项目总体规划面积442亩，改造面积4500平方米，建设用地38亩，包括民宿改造、配套游步道、路灯、停车场、排水管网、绿化等基础设施项目，着力打造农耕体验、文旅康养、研学教育、文创产品等新业态。 | 10000 | 3600 | 2021-2024 | 是 | 文旅广电局 | 张石 | 祖白云 | 2月20日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 9 | 新建年产3000条皮划艇生产线项目 |  | 陕西好碳复材科技有限公司 | 涧池镇军坝村 | 项目占地面积40亩，扩建办公楼670平方米，购置生产设备20台/套，建成皮划艇生产线三条，完善相应的配套设施。 | 5000 | 4000 | 2021-2022 | 是 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 | 2月7日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 10 | 汉阴县年产5万吨生物质颗粒燃料项目 |  | 陕西恒康宇泰能源科技有限公司 | 涧池镇军坝村 | 项目计划占地面积26666平方米（约40亩），总建筑面积为15000平方米，其中：生产加工区主车间建筑面积3000平方米，原料堆放库4000平方米，原料粉碎复检车间2500平方米，产品存储车间3000平方米；产品展示销售用房500平方米，办公及辅助用房2000平方米。购置粉碎、制粒、烘干等各类设备70台（套），建设年产2.5万吨生物质颗粒燃料生产线2条。 | 4800 | 4600 | 2021-2022 | 是 | 汉阴经开区管委会 | 吴雄 | 宋国卿 | 2月16日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 11 | 汉阴县生物材料综合利用项目 |  | 铭鹏能源有限公司 | 平梁镇 | 计划在平梁等镇建设秸秆、农林废弃物收储运、加工处理、生产有机肥、烧烤碳块生产线，新建秸秆燃气橇装储备库6个及配套管网设施，专项处理秸秆加工分离出的可燃气体与燃气配套，满足周边乡镇居民、村民生活生产用气，单厂建筑面积4500平方米。 | 24000 | 8000 | 2021-2023 | 是 | 平梁镇 | 谢传武 | 宋国卿 | 2月10日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 12 | 北城街综合提升改造项目 |  | 重点镇公司 | 城区 | 实施北城街给排水、强弱电、燃气等地下综合管沟建设，完成路面、路灯、街景标识、绿化、交通安全设施综合提升改造，改造道路2600米。 | 12180 | 6000 | 2021-2023 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月10日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 13 | 县城老体育场改造项目 |  | 汉阴县投融资开发有限公司 | 城区 | 该项目位于汉阴县城关镇河堤路中段，规划总建筑面积16904.77平方米，其中，地上建筑面积1595.52平方米，地下建筑面积15309.25平方米。配套用房为地上2层，地下人防停车库为地下1层，规划机动车停车位450个。 | 8800 | 6600 | 2021-2022 | 是 | 投融资开发有限公司 | 王发萍 | 刘济兵 | 2月7日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 14 | 涧池重点镇基础设施建设项目 |  | 涧池重点镇投资开发有限公司 | 涧池集镇 | 对涧池集镇4.72公里市政道路及基础配套设施进行改造，同步实施雨污管网、弱电入地、人行道改造和绿化、亮化等工程。新建平涧公路连接涧池市政道路交通枢纽工程，总长1285.5米（含匝道462.5米，河滨路823米），并配套水、电、讯、绿化、亮化等工程。 | 17630 | 10130 | 2020-2022 | 是 | 涧池镇 | 文飞 | 吴奎 | 2月18日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 15 | 汉阴县漩涡镇老街防洪项目 |  | 汉阴县水利局 | 安康市汉阴县漩涡镇 | 新建总长度1386.2米河堤、60米排洪明渠一条、总长80米排涝涵闸两座，堤防防洪标准为20年一遇。 | 7420 | 4500 | 2021-2023 | 是 | 水利局 | 李扬 | 王侠军 | 4月1日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
| 16 | 汉阴县城棚户区改造提升项目 | 东尚三城二期棚户区改造项目 | 汉阴县城市建设开发有限公司、蓝龙公司 | 城关镇东南村 | 改造东南村棚户区345户，完成安置房建设642套，总建筑面积82126平方米。 | 32000 | 10000 | 2020-2024 | 是 | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月8日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |
|  |  | 西坛片区棚户区改造项目 | 汉阴县第一建筑工程有限责任公司 | 城关镇西坛片区 | 改造城关镇西坛棚户区632户，建设面积48788平方米。 | 45000 | 10000 | 2018-2022 |  | 城关镇 | 张世洲 | 刘济兵 | 3月30日 |  |
|  |  | 解放村棚户区改造项目 | 汉阴县城市建设开发有限公司、蓝龙公司 | 城关镇解放村 | 改造城关镇解放村棚户区390户，建设面积90000平方米。 | 60000 | 20000 | 2020-2023 |  | 城关镇 | 张世洲 | 刘济兵 | 2月16日 |  |
|  |  | 太平二组棚户区改造项目 | 汉阴县金康圆置业有限公司 | 城关镇太平村二组 | 改造城关镇太平村二组棚户区，新建安置房240套及配套基础设施，总占地面积47867平方米，建筑面积203811平方米。 | 63155 | 20000 | 2020-2023 |  | 住建局 | 李鹏 | 刘济兵 | 2月16日 |  |
|  |  | 太平一组棚户区改造项目 | 汉阴县博元实业有限公司 | 城关镇太平村一组 | 改造城关镇太平村棚户区，占地面积85亩，建筑面积260018平方米，安置房1865套。 | 87500 | 19084 | 2019-2022 |  | 城关镇 | 张世洲 | 刘济兵 | 2月16日 |  |
| 17 | 太平康养综合体项目 |  | 大明宫房地产开发有限责任公司 | 城关镇 太平村 | 项目占地400余亩，建设竹海、农业观光园区、樱桃谷、公寓区、博物馆、书馆、国医馆及相关配套设施。 | 35000 | 5000 | 2021-2025 | 否 | 民政局 城关镇 | 沈涛 张世洲 | 刘济兵 | 2月28日 | 1.深入项目一线，全面摸清底数，做好协调服务及要素保障工作。2.指导企业及时制定复工复产方案，督促企业迅速复工复产。 |